### Проекта на договор не се попълва и подписва от участника!

Проект!

### ДОГОВОР

ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

№ ........................../.................................

Днес,  .......................2015 год. в гр. Искър на основание Решение № ....................... на Общински съвет – Искър, гр. Искър, във връзка с чл. 14, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки между:

1. ОБЩИНА ИСКЪР, със седалеще и адрес на управление: област Плевен, община Искър, град Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38, Идентификационен номер BG 000413942, представлявана от инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на община Искър, наричана по–долу за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

2. ..............................................................., със седалище и адрес на управление:..............................................................................., представлявано от........................................................................  – Управител, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

се сключи настоящият договор с предмет: Обект: „Основен ремонт на дневен център за възрастни хора - гр. Искър”.

Страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни строително-монтажните работи по настоящия договор с предмет: Обект: „Основен ремонт на дневен център за възрастни хора - гр. Искър” в съответствие с представената Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Строително-монтажните работи ще се извършват след влизане в сила на настоящия договор с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно представената от него Оферта.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на                         ........................... лв. (словом: ....................................................) без ДДС и ............................. лв. (словом: ....................................................................) с включен ДДС, съгласно Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляваща неразделна част от договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените дейности при следния ред и условия:

1. Авансово плащане в размер на 15 % от общата сума се заплаща в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на заверка на заповедната книга по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ;

2. Окончателно плащане в размер на 85 % от общата сума в срок до 10 (десет) работни дни след подписване на двустранен протокол за приемане на извършената работа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощени от тях лица.

(3) Заплащането се извършва въз основа на представена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и двустранно подписан протокол за приемане на извършената работа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощени от тях лица.

(4) Плащанията по настоящия договор се осъществяват в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

| IBAN: |  |
| --- | --- |
| BIC: |  |
| Банка: |  |
| Клон/офис: |  |

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 4 в срок от 3 (три) календарни дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да замени даден вид строителна работа и заложени материали в процеса на изпълнение на поръчката, без да се променя общата стойност на договора.

(7) При възникване на допълнителни или непредвидени количества и видове строителни работи, в рамките на договорената стойност, се изготвя двустранен констативен протокол, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощени от тях лица.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ действително извършените СМР на базата на двустранно подписан протокол за приемане на извършената работа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощени от тях лица в рамките на общата стойност по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор.

(9) Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.

ІІI. СРОКОВЕ И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.3. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и има действие до окончателното предаване на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на двустранен протокол за приемане на извършената работа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощени от тях лица.

Чл.4. (1) Срокът за изпълнение на СМР, предмет на договора е .................. (словом: ................)  работни дни, съгласно представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Оферта.

(2) За начало на изпълнението на договорените видове СМР се счита датата на заверка на  Заповедната книга, а за край на изпълнението – окончателното предаване на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на протокол за приемане на извършената работа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощени от тях лица. Когато са необходими приемни изпитвания, приемането на обекта се извършва след успешното им провеждане, потвърдено с протокол.

(3) При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на общински или държавен орган, срокът по ал. 1 съответно се удължава, ако Изпълнителят няма вина за спирането се подписва акт образец 10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от МРРБ.

(4) При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на Възложителя, поради лоши метеорологични условия или други фактори, които биха довели до некачествено изпълнение на СМР се съставя акт образец 10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, като срокът по ал. 1 спира да тече до съставяне на акт образец 11 от същата Наредба.

(5) Гараранционният срок е съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

#### IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности, съгласно представената от него Оферта.

(2) Да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението.

(3) Контрола по изпълнението и приемането на строително-монтажните работи се осъществява от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощени от него представители.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на СМР при непълно или неточно изпълнение или съществено забавяне изпълнението на договора.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощени от него лица имат право по всяко време на строително-монтажните работи да посещават обекта и/или да извършват проверка относно качеството, количеството, сроковете за изпълнение и техническите параметри на възложената по договора работа, без да нарушават оперативната му самостоятелност.

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове, съгласно настоящия договор.

(2) Да осигурява за своя сметка свои упълномощени представители (инвеститорски контрол и други).

(3) Да съдейства за изпълнението на договорените СМР, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работата.

(4) Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна.

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

(1) Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

(2) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен:

(1) Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, което е неразделна част от настоящия договор.

(2) Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

(3) Да влага при изпълнението на строително-монтажните работи висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали и изделия не са с нужното качество и/или влошат качеството на извършените дейности на обекта като цяло.

(4) Да спазва законовите изисквания, свързани със строително-монтажните работи, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

(5) Да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнение на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

(6) При подписване на договора да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копия на валидна застраховка „Професионална отговорност” и „Трудова злополука”, съгласно чл. 171 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”. Същият носи пълна отговорност за евентуални трудови злополуки на обекта за своите служители, работници, подизпълнители и за трети лица, посещаващи обекта.

(7) Да извършва или да осигурява необходимия контрол по време на изпълнението на работите и след това, докато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ счита, че е необходимо за надлежното изпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

(8) Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелството, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

(9) При изпълнение на възложените СМР:

1. Да спазва всички изисквания, заложени в технически нормативни документи, както и правилата по техническа безопасност, хигиена на труда, противопожарна безопасност, за опазване на околната среда и безопасност на движението.

2. Да осигури за своя сметка всички складови и хигиенно-битови условия за нормална работа на обекта.

3. Да осигури за своя сметка всички необходими съоръжения, нужни за изпълнението на поетите задължения по този договор, както и тяхната поддръжка.

4. Да обезопаси строителната площадка.

5. Да съгласува всички промени, наложили се по време на строително-монтажните работи с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(10) Да отстранява за своя сметка всички некачествени работи, забелязани по време на строително-монтажните работи или причинени при изпълнението на договорените СМР.

(11) Да изготвя своевременно по време на изпълнение на обекта и да подписва всички актове, които се съставят по време на строително-монтажните работи.

(12) При изпълнение на задълженията си да работи само с квалифицирани технически ръководители, които са достатъчно компетентни за надлежното и своевременно изпълнение на обекта.

(13) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност за правилното, сигурно и безопасно изпълнение на всички дейности на обекта.

(15) При подписване на договора да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заверено копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи V-та категория или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен.

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.9. Приемането на извършената работа по чл. 1 от настоящия договор се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.10. Приемането на извършената работа се извършва с протокол за приемане на строително-монтажните работи, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощени от тях лица.

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме обекта или отделни СМР, ако открие съществени недостатъци.

Чл.12. Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за негова сметка. До тяхното отстраняване ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи плащането на дължимата сума.

VІ. НЕУСТОЙКИ

Чл.13. (1). При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % (половин процент) от общата цена по чл. 2, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента). Забавата се установява с подписване на двустранен протокол от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощени от тях лица.

(2) Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси други обезщетения и/или да се възползва от други възможности, предоставени му от закона.

(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР не бъдат отстранени в договорения срок или при липса на уговорка - в подходящ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по ал. 1 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците, ако са направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани недостатъците лично или за своя сметка.

VІI. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.14. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непредвидени обстоятелства.

Чл.15. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непредвидени обстоятелства.

Чл.16. Страната, засегната от непредвидените обстоятелства е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок от 5 (пет) календарни дни от настъпването на непредвидените обстоятелства. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Чл.17. Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.18. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изпълнение на всички задължения на страните.

2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

4. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 5-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

5. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

6. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В случай, че уговорената работа не може да бъде изпълнена по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява със споразумение между страните. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

(1)  Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 работни дни.

(2)  Не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци.

(3)  Не изпълни точно някое от задълженията си по договора.

(4) Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 15-дневно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.

#### IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.21.  Настоящият договор може да бъде изменян със сключване на допълнително споразумение от страните.

Чл.22. (1) Ако при извършване на строително-монтажните работи възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването на препятствията се поемат поравно.

Чл.23. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

Адреси за кореспонденция на страните:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: област Плевен, община Искър, град Искър, п.к. 5868 ул. „Георги Димитров” № 38;

Лица за контакти:

..............................................................

..............................................................

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ............................................................................................

Лице за контакти:

..............................................

.............................................

Чл.24. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

Чл.25. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие  –  ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

Чл.26. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл.27. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 от ЗОП.

Чл.28. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Оферта;

2. Заверено копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя;

3. Заверено копие на валидна застраховка „Професионална отговорност”;

4. Заверено копие на валидна застраховка „Трудова злополука”.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра  –  по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                              	   ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1...........................................                                	   .........................................

/инж. Валентин Йорданов/                                                  /........................../

Кмет на община Искър                                                      .............................

......................................

2. .........................................

/Теменужка Цановска/

Главен счетоводител

Съгласувал: ..................................

/Мария Иванова/

Юрисконсулт