### Проект!

- ДОГОВОР

- за възлагане на обществена поръчка за услуги

№ ........................................./.........................................

Днес, ...................... г. в гр. Искър, обл. Плевен, между:

1. ОБЩИНА ИСКЪР със седалище и адрес на управление: гр. Искър 5868, община Искър, област Плевен ул. „Георги Димитров” № 38, ЕИК: 000413942, с ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР BG 000413942, представлявана от ……………………………………………………….– Кмет на Община Искър и ………………………………………………………….. - Директор на дирекция ФСДАО и Главен счетоводител на Общината, наричана в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,

и

2.[Наименование на изпълнителя],

[с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище и адрес на управление: [седалище и адрес на управление на изпълнителя] [да се попълни приложимото според случая],

[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен код (ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна) […] [и ДДС номер […]] [да се попълни приложимото според случая],

представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в качеството на [длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], [съгласно [документ или акт, от който произтичат правомощията на лицето или лицата, представляващи изпълнителя – ако е приложимо]],

наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в изпълнение на Решение № …………….. на Кмета на Община Искър за определяне на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Искър”, включващо:

1. Tехническа рекултивация;

2. Биологична рекултивация”

се сключи настощият договор за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави срещу възнаграждение и при условията на този Договор и съгласно чл.166, ал.1 т.1 и т.2 от ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад до Възложителя съгласно чл. 168, ал.6 от ЗУТ следната услуга: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Искър”, включващо:

1. Tехническа рекултивация;

2. Биологична рекултивация”

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави Услугите в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя, Техническото предложение за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение, съставляващи съответно Приложение № 1, 2 и 3 към този договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

Чл.3. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на Изпълнителя. Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство (ако е приложимо).

## II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл.4. (1) Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (акт образец № 2/2а от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва след подписване на Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (Приложение № 16 към чл. 7, ал. 3, т. 16 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) - след приключване и приемане на етап Биологична рекултивация.

(3) Срокът за изработване и предаване на окончателен доклад е съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, считано от датата на подписване на всички участници в строителството на Констативен акт за приемане на Биологичната рекултивация.

(4) Срокът за изработване и предаване на технически паспорт за обекта, предмет на поръчката е съгласно чл. 176 а от ЗУТ и в обхвата посочен в чл. 4 от Наредба № 5 от 28.12.2016 г. за техническите паспорти на строежи, считано от датата на съставяне и подписване на Констативен акт за приемане на Биологичната рекултивация.

(5) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, или по обективни причини за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът за упражняване на строителния надзор се удължава съответно с периода на спирането след подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(6) Отговорността на Изпълнителя по настоящия договор за извършения строителен надзор е със срокове, съответстващи на гаранционните срокове за изпълнените СМР, съгласно чл. 168, ал. 7 от ЗУТ.

Чл.5. Мястото на изпълнение на договора е Общинско депо за отпадъци в землището на гр. Искър.

## III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл.6 (1) За предоставянето на Услугата по чл. 1 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Обща цена в размер на  ……………………………лв. (словом:.……………………..……………………) без ДДС, или ....................................лв. (словом: ……….………………………………………..) с ДДС, в това число:

1. За Tехническа рекултивация на стойност:

…………………….лв. (словом:………………………………………….) без ДДС и

…………………….лв. (словом:…………………………………………….) с ДДС

2. За Биологична рекултивация на стойност:

…………………….лв. (словом:………………………………………….) без ДДС и

…………………….лв. (словом:…………………………………………….) с ДДС.

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугата, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението и за неговите подизпълнители, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Цената по ал. 1 е фиксирана/крайна за всички дейности, свързани с изпълнението на Услугата и не подлежи на промяна, освен в случаите изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

(4) В случай че изпълнението на Договора налага извършването на разходи за заплащане на държавни, местни, нотариални или други такси, вкл. такси за съгласувателните процедури, такива разходи не се считат за включени в Цената и се заплащат директно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по указание от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В последния случай, направените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходи се възстановяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу представяне на отчетен документ, издаден на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:

7.1. Авансово плащане в размер до 50 % (петдесет на сто) от Цената по чл. 6, ал. 1, т.1 в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора и след представяне от страна на Изпълнителя на оригинална фактура на стойност, равна на изчислената стойност на аванса.

7.2. Междинно плащане – остатъка от сумата по чл. 6, ал.1, т.1 (Приключване на Техническата рекултивация) и представяне на оригинална фактура

7.3. Окончателно плащане в размер на реално изпълнените дейности след изпълнение на биологичната рекултивация и представяне на фактура:

7.3.1. Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (Приложение № 16 към чл. 7, ал. 3, т. 16 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);

Чл. 8. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:	................................................

BIC: ...................................................

IBAN:	......................................................

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се че плащанията са надлежно извършени.

Чл.9. Възложителят не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от Изпълнителя работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на Изпълнителя.

Чл. 10. (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от Услугите, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя (ако е приложимо).

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими (ако е приложимо).

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите при съответно спазване на разпоредбите на Раздел „Предаване и приемане на изпълнението“ от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 7 (седем) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа (ако е приложимо).

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.11. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

- да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 6-10 от Договора;

- да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

- да осъществява строителен надзор винаги когато това е необходимо, като останалите участници в строителството са длъжни да изпълняват неговите предписания и заповеди, вписани по надлежния ред в заповедната книга;

- да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при нарушаване на строителните правила и норми, а в 3-дневен срок от установяването на нарушението – и съответната ДНСК, както и да спре работите по обекта по чл. 1 от договора до отстраняване на констатираните пропуски и нарушения при изпълнение на СМР и да контролира отстраняването на дефектите, посочени от него или други контролни органи. При неизпълнение от страна на строителя на предписанията за отстраняване на констатираните пропуски, да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и органите на съответната ДНСК;

- да дава указания относно съответствието на вложените материали и извършваните СМР, а при необходимост да предписва допълнителни изпитвания на влаганите строителни материали, за което незабавно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- да предостави Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;

- да информира своевременно Възложителя за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работата, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от Възложителя указания и/или съдействие за отстраняването им;

- да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на Възложителя;

- да пази поверителна конфиденциалната информация в съответствие с уговореното в този Договор;

- да възложи съответната част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на Изпълнителя и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е приложимо);

- да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор;

- Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 5 (пет) дни от сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, Изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66 ал. 2 и ал. 14 от Закона за обществените поръчки (ако е приложимо);

- да упражнява строителен надзор по смисъла на чл. 168 от ЗУТ за обекта по чл. 1 от договора в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, Техническата спецификация и Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка, както и останалите изисквания за изпълнение на Договора и въвеждане на обекта в експлоатация. В изпълнение на тези задължения Изпълнителят контролира и носи отговорност за:

  - Законосъобразното започване, изпълнение и завършване на СМР на обекта;

  - Извършване на всички необходими подготвителни работи на строителната площадка преди започване на строително-монтажните работи;

  - Качественото изпълнение на СМР на обекта, съгласно одобрените инвестиционни проекти и Техническата спецификация, съгласно изискванията на БДС и всички технически нормативни актове, регулиращи възложените дейности и вида на строителните работи, както и съгласно нормативните актове по българското законодателство и правото на Европейския съюз, имащи отношения към изпълнението на този Договор, като не се допускат изменения по време на строителството, освен ако промяната не е изрично съгласувана с Възложителя и разрешена по съответния ред;

  - Качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормативните изисквания, стандарти, отраслови норми, както и посочените в инвестиционните проекти изисквания. В изпълнение на това задължение Изпълнителят изисква декларации за съответствие и сертификати за качество на доставените от строителя материали или техни еквиваленти като последното се съгласува предварително с Възложителя;

  - Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно изготвяне и подписване на актове и протоколи по време на строителството необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройство за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството;

  - Спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 от ЗУТ и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал.1 и ал. 3 от ЗУТ;

  - Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, както и относно специфичните изисквания към определени видове строежи, ако обекта има такива;

  - Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

  - Правилното водене на заповедната книга на строежа;

- Да упражнява ежедневен контрол върху изпълнението на СМР и съответствието на извършващото се строителство с нормативните изисквания, строителните правила и норми, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарни изисквания, предвижданията на инвестиционните проекти и договора за строителство;

- Да упражнява контрол относно дефекти, появили се по време на строителството и да дава подходящ срок за отстраняването им след съгласуване с Възложителя;

- Да координира строителния процес, включително контрола по спазването на сроковете за изпълнение на СМР, съгласно договорения график до въвеждане на обекта по чл. 1 в експлоатация;

- Да осъществява контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях;

- Да допуска осъществяването на инвеститорски контрол от страна на Възложителя на строителството – Община Искър, в лицето на упълномощени служители от Община Искър;

- Да участва при съставяне на констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Констативен акт обр.15), с който се удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрения проект, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал.1 и ал. 3 от ЗУТ и условията на сключения договор;

- Да участва при съставяне на Акт обр.16 по смисъла на Наредба №3/2003 година за съставяне на актовете по време на строителството.

- Писмено да информира Възложителя за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснати пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на Възложителя.

- Да упражнява строителен надзор по време на строителството на обекта съгласно чл. 166, ал.1, т. 1 и т. 2 и чл. 168 от ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове, включително осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г.

- Да изготвя окончателен доклад до Възложителя съгласно чл. 168, ал. 6 от Закона за устройство на територията.

- Да подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството, в които удостоверява, че същите отговарят на одобрените инвестиционни проекти подписва приемо-предавателните протоколи за изпълнените и приети СМР, подлежащи на заплащане.

- Да представлява Възложителя и да защитава неговите интереси пред строителя, с който Възложителя има подписан договор за изпълнение на строително-монтажните работи.

- Да вписва всички свои предписания и заповеди в заповедната книга на строежа.

- След завършване на строежа да състави Технически паспорт, съгласно чл. 176 а от ЗУТ, в обхвата и съдържанието на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (в случай, че е необходимо съгласно закона и извършените СМР).

- Да изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнението на СМР на обекта по чл. 1 от договора, съгласно чл. 5, ал. 3, т. 2, буква „а“ от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- Да следи за наличие на всички предвидени от законодателството разрешителни документи (лицензи, сертификати и др.), издавани от контролните органи.

- Да следи за осигурени от строителя безопасни условия на труд при извършване на СМР, наличие на актуализирани инструкции по безопасност и здраве на труда, необходимите предпазни и информационни средства и др., изпълнявайки функцията на Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа, съгласно чл. 11 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

- Да следи за осигурени от строителя средства за индивидуална защита на всеки работник в съответствие с нормативните изисквания. Всички работещи на строителната площадка и извършващи СМР трябва да са осигурени с работно облекло, обувки, каски, брезентови ръкавици и други необходими предпазни средства в зависимост от характера на работата.

- Да следи за навременното изграждане от строителя на всички временни съоръжения като скелета, подходи, диги, рампи и др., необходими за извършване на строително-монтажните работи на обекта, както и за тяхното отстраняване след приключване на работата.

- Да следи за спазване на всички изисквания по Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- Да извършва проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г.

- След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до Възложителя по чл.168, ал.6 от ЗУТ и предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за окончателно приемане на изпълнението по Договора строителните книжа, включително актове и протоколи по време на строителството, заповедна книга на строежа, сертификати за съответствие на вложените строителните продукти, протоколи от проби и изпитвания, заверени екзекутвни чертежи и при необходимост - удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от ЗКИР, в случай че се установи непълно отразяване на съществуващите граници на обектите на СМР в КК и КР.

- Да подготви и комплектува документите за Държавна приемателна комисия.

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- Да изисква и да получава Услугите в уговорения срок, количество и качество.

- Да контролира изпълнението на поетите от Изпълнителя задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от Изпълнителя, включително и за извършваните строително-монтажни работи, касаеща строителния надзор, през целия срок на Договора или да извършва проверки при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението и оперативната дейност на Изпълнителя.

- Да изисква подмяна на специалисти от екипа на Изпълнителя, когато бъде установено неизпълнение на техни задължения, свързани с предмета на Договора.

Чл.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- Да приеме изпълнението на услугите когато отговарят на договореното, по реда и при условията на този Договор.

- Да заплати на Изпълнителя цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор.

- Да предостави и осигури достъп на Изпълнителя до информацията, необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право, включително и да осигури достъп на Изпълнителя до обекта, на който се изпълняват строително-монтажните работи.

- Да пази поверителна конфиденциална информация, в съответствие с уговореното в този Договор.

- Да оказва съдействие на Изпълнителя във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато Изпълнителят поиска това.

- Да подписва всички актове, протоколи и други документи необходими за удостоверяване на изпълнените СМР и за въвеждане на обекта в експлоатация.

- Да заплаща дължимите административни такси за издаване на писмени становища от специализираните контролни органи относно законосъобразното изпълнение на строежа.

- да представи одобрени работни и/или технически проекти по всички части и разрешение за строеж.

- да представи заверено копие на договор за строителство.

- да представи заверено копие от договор за авторски надзор на обекта.

- да спазва всички предписания и заповеди вписани в заповедната книга на строежа. Възражения срещу предписанията на лицето, упражняващо строителния надзор, могат да се правят в 3-дневен срок пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на Дирекцията за национален строителен контрол издават задължителни указания.

- да предоставя на Изпълнителя всички документи, данни и информация, необходими за изпълнението на поръчката.

VІ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.

Чл.16. За изпълнението на работата, възложена с предмета на договора, Изпълнителят изготвя и предоставя на Възложителя на основание чл. 168, ал. 6 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) окончателен доклад в 2 (два)  екземпляра на хартиен носител и 1 (един) на електронен носител (CD). Изготвя и представя технически паспорт за обекта.

Изпълнителят предава на Възложителя изготвения окончателен доклад за цялостното изпълнение на предмета на договора и техническия паспорт на обекта, чрез приемо-предавателен протокол преди подготовката на документите за ДПК и с издаването на Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (Приложение № 16 към чл. 7, ал. 3, т. 16 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Чл.17. (1) Възложителят има право:

- Да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;

- Да откаже да приеме изпълнението при съществено отклонение от договореното или в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение на Договора.

VІІ. САНКЦИИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл.18. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,1 % (нула цяла и едно на сто) от Цената за съответната дейност за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет на сто) от Стойността на Договора.

Чл.19. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на дейностите или при отклонение от изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, Възложителят има право да поиска от Изпълнителя да изпълни изцяло и качествено дейностите по договора, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

Чл.20. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от страните, виновната страна дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) от Стойността на Договора.

Чл.21. Плащането на неустойки, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл.22. (1) Този Договор се прекратява:

- с изтичане на срока на договора;

- с изпълнението на всички задължения на Страните по него;

- при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпването на невъзможността и да представи доказателства;

- при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

при условията по чл. 5, ал.1 т.3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

(2) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на Възложителя.

Чл.23. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договор не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки отделен случаи:

1. когато Изпълнителят не е започнал изпълнението на услугите в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата по чл. 4, ал. 1 от договора;

2. Изпълнителят е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 5 (пет) календарни дни;

3. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Техническата спецификация и Техническото предложение.

(3) Възложителят може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл.23. Възложителят прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, без да дължи обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 188, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл.24. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство:

- Възложителят и Изпълнителят съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

- Изпълнителят се задължава:

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от Възложителя;

б) да предаде на Възложителя всички документи, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на Възложителя всички документи и материали, които са собственост на Възложителя и са били предоставени на Изпълнителя във връзка с предмета на Договора.

Чл.25. При предсрочно прекратяване на договора, Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя реално изпълнените и приети по установения ред услуги, а Изпълнителят е длъжен да възстанови на Възложителя неусвоената част от авансово предоставените средства. Когато прекратяването е по вина на Изпълнителя, той дължи и законната лихва върху частта от авансово предоставените средства, подлежащи на връщане за периода от датата на прекратяване на Договора до тяхното връщане.

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл.26. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в Закона за обществените поръчки, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Чл.27. При изпълнението на Договора, Изпълнителя и неговите подизпълненители (ако има такива) са длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложимите колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от Закона за обществените поръчки.

Чл.28. (1) Всяка от страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация”). Конфиденциалната информация включва без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните, както с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещото позоваване на придобит професионален опит от Изпълнителя.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член. Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от страните, или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната страна е длъжна да изпълни това изискване.

В случаите по т.2 и т.3 страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до Изпълнителя, всички негови поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети физически или юридически лица, като Изпълнителят отговаря за изпълнението на тези задължения и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Чл.29. Изпълнителят няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация която е получил във връзка с извършването на услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на Възложителя или на резултати от работата на Изпълнителя, без предварително писмено съгласие на Възложителя, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Чл.30. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на Възложителя в същия обем, в който биха принадлежали на автора, Изпълнителят декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай, че Възложителят и/или Изпълнителят установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, Изпълнителят се задължава да направи възможно за Възложителя използването им:

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или

2. чрез замяна на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

(3) Възложителят уведомява Изпълнителя за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 5 (пет) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, Изпълнителят носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. Възложителят привлича Изпълнителя в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

(4) Изпълнителят заплаща на Възложителя обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

Чл.31. Никоя от страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата страна. Паричните вземания по Договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Чл.32. Този договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на Закона за обществените поръчки.

Чл.33. (1) Страните не отговорят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила” има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.

(3) Страната, засегнати от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок от 3 (три) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата страна е длъжна, след съгласуване с насрещната страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не се възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолимата сила;

2. която не е информирала другата страна за настъпването на непреодолима сила; или

3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Чл.34. В случай че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителността или неприложима кауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такива.

Чл.35. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между страните и действащите нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между страните.

Чл.36. (1) Всички уведомления между страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на страните са както следва:

1. За Възложителя:

Адрес за кореспонденция:………………….

Телефон:……………………………………..

Факс:………………………………………….

Е-mail:………………………………………..

Лице за контакт:…………………………….

2. За Изпълнителя:

Адрес за кореспонденция:………………….

Телефон:……………………………………..

Факс:………………………………………….

Е-mail:………………………………………..

Лице за контакт:…………………………….

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

4. датата на приемането – при изпращане по факс;

5. датата на получаването – при изпращане по електронна поща;

(4) Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване, без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на Изпълнителя, същият се задължава да уведоми Възложителя за промяната в срок до 5 (пет) дни от вписването й в съответния регистър.

Чл.37. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл.38. Всички спорове, породени от този Договор или отнасяши се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Чл.39. Този договор се състои от ..... (..........) страници и е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя и два за Възложителя.

Чл.40. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

- Приложение № 1 – Техническа спецификация;

- Приложение № 2 – Техническо предложение (Предложение за изпълнение на поръчката) на Изпълнителя;

- Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ				        		ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА ИСКЪР:

1 ..................................................				......................................

/………………………… /                                           	/................................./

2. ……………………………….

/……………………………… /

Съгласувал:  ............................

/Мария Иванова/

Юрисконсулт